StoreManagementApp

Nền tảng quản lý và đồng bộ bảng giá cửa hàng

PROJECT CHARTER

Phạm vi, mục tiêu, quản trị và kế hoạch phát triển sản phẩm

| Phiên bản | 2.0 FINAL |
| --- | --- |
| Trạng thái | Approved Baseline |
| Ngày | 20/07/2026 |
| Định hướng | Family-first → Multi-store SaaS → Portfolio/CV |

Tài liệu này là baseline cuối cho giai đoạn thiết kế và triển khai ban đầu.

# Mục lục

1  Tóm tắt điều hành

2  Bối cảnh và vấn đề

3  Tầm nhìn và mục tiêu

4  Mô hình sản phẩm và người dùng

5  Phạm vi và lộ trình release

6  Deliverables

7  Chỉ số thành công

8  Yêu cầu phi chức năng

9  Stakeholders và quản trị

10  Kế hoạch thực hiện

11  Giả định, ràng buộc và rủi ro

12  Tiêu chí nghiệm thu

13  Phê duyệt

# 1. Tóm tắt điều hành

StoreManagementApp là nền tảng quản lý cửa hàng tạp hóa lấy bảng giá đồng bộ làm trung tâm. Sản phẩm trước hết được triển khai cho cửa hàng gia đình, sau đó mở rộng thành nền tảng nhiều cửa hàng, nhiều người dùng và nhiều thiết bị.

Quyết định sản phẩm cốt lõi Ưu tiên hoàn thành một sản phẩm có người dùng thật, vận hành được trên điện thoại và giải quyết đúng bài toán tra giá. Các khả năng SaaS, PC và AI được thiết kế sẵn trong kiến trúc nhưng triển khai theo từng giai đoạn để tránh làm dự án quá lớn trước khi có giá trị sử dụng.

Dự án đồng thời được xây dựng như một portfolio kỹ thuật hoàn chỉnh, thể hiện năng lực mobile, backend, web, database, offline synchronization, multi-tenancy, bảo mật, DevOps và AI có kiểm soát.

# 2. Bối cảnh và vấn đề

## 2.1 Bối cảnh vận hành

Giá hàng hóa thay đổi thường xuyên nhưng cửa hàng đang phụ thuộc vào trí nhớ hoặc bảng giấy.

Thành viên không thường xuyên bán hàng khó biết giá hiện tại khi về quê hoặc thay ca.

Bảng giấy có thể chưa cập nhật, gây bán sai giá hoặc phải hỏi lại người khác.

Nhiều thiết bị và nhiều người cùng quản lý tạo nhu cầu đồng bộ và truy vết thay đổi.

Khách quen, khách sỉ hoặc khách cụ thể có thể được áp dụng bảng giá khác nhau.

## 2.2 Problem statement

Cửa hàng chưa có một nguồn dữ liệu giá bán thống nhất, có lịch sử và truy cập được trên mọi thiết bị. Khi mở rộng sang nghiệp vụ bán hàng, nhập hàng, tồn kho, hóa đơn, thu tiền và công nợ, việc thiếu một nguồn dữ liệu tập trung làm tăng rủi ro sai giá, sai tồn và khó đối soát.

## 2.3 Cơ hội

StoreManagementApp tạo một nguồn bảng giá chính thức và kết nối bảng giá với toàn bộ chuỗi nghiệp vụ: nhập hàng → giá vốn → bảng giá → bán hàng → thanh toán → tồn kho → công nợ → báo cáo.

# 3. Tầm nhìn và mục tiêu

## 3.1 Product vision

Vision statement Mỗi thành viên cửa hàng có thể biết đúng giá bán hiện tại của một sản phẩm trong vài giây, trên bất kỳ thiết bị được cấp quyền nào, kể cả khi kết nối mạng không ổn định.

## 3.2 Mục tiêu kinh doanh

Giảm bán sai giá và phụ thuộc vào bảng giấy.

Giảm thời gian tra cứu giá và hỏi lại chủ cửa hàng.

Cho phép nhiều thành viên cùng vận hành trên điện thoại.

Tạo dữ liệu đáng tin cậy cho doanh thu, tồn kho và công nợ.

Xây dựng nền tảng có thể mở rộng thành SaaS cho nhiều cửa hàng.

Tạo một dự án portfolio/CV có người dùng thật và kiến trúc production-oriented.

## 3.3 Mục tiêu kỹ thuật

Mobile-first và offline-first; Android là nền tảng phát hành đầu tiên.

Multi-tenant ngay từ data model dù pilot chỉ có một cửa hàng.

Backend application riêng bằng NestJS; Supabase là managed infrastructure.

Đồng bộ theo snapshot + revision-based delta sync; Realtime chỉ dùng để thông báo.

Idempotency, optimistic concurrency và audit cho các nghiệp vụ quan trọng.

Docker hóa môi trường backend local và CI; CI/CD có staging tự động, production phê duyệt.

AI được tích hợp theo mô hình human-in-the-loop và không có quyền tự thực hiện giao dịch nhạy cảm.

## 3.4 Non-goals giai đoạn đầu

Không xây microservices.

Không xây POS Windows native trong Release 1.

Không tích hợp kế toán hoặc hóa đơn điện tử thuế ngay từ đầu.

Không dùng AI để tự động đổi giá, điều chỉnh tồn hoặc ghi nhận thanh toán.

Không self-host toàn bộ Supabase trong pilot.

# 4. Mô hình sản phẩm và người dùng

## 4.1 Mô hình tenant

Mỗi organization có thể sở hữu một hoặc nhiều store. Mỗi store có danh mục, bảng giá, khách hàng, hóa đơn, kho và thành viên riêng. Một user có thể tham gia nhiều store với vai trò khác nhau.

## 4.2 Vai trò

| Vai trò | Khả năng chính | Giới hạn mặc định |
| --- | --- | --- |
| Platform Admin | Vận hành nền tảng, gói dịch vụ, hỗ trợ kỹ thuật | Không mặc định đọc dữ liệu kinh doanh tenant |
| Owner | Toàn quyền cửa hàng, thành viên, giá vốn, lợi nhuận, cấu hình | Theo chính sách platform |
| Admin | Sản phẩm, bảng giá, nhập hàng, kho, khách hàng, báo cáo | Không quản lý billing nếu không được cấp |
| Staff | Tra giá, bán hàng, thu tiền, xem tồn theo permission | Không mặc định xem giá vốn hoặc đổi giá |
| Customer | Xem giá công khai/giá được cấp, lịch sử và công nợ của mình | Không truy cập dữ liệu nội bộ |

## 4.3 Giá trị ưu tiên theo người dùng

Gia đình/staff: mở app, quét hoặc tìm hàng, thấy đúng giá hiện tại ngay.

Owner/admin: cập nhật giá một lần và biết thiết bị nào đã đồng bộ.

Khách quen: được áp dụng đúng price book hoặc giá riêng.

Cửa hàng có PC: dùng Web Admin để nhập liệu hàng loạt và xem báo cáo.

# 5. Phạm vi và lộ trình release

## 5.1 Release 1 - Family Pilot: bảng giá đồng bộ

Đăng nhập, tạo cửa hàng, mời owner/admin/staff.

Danh mục sản phẩm, barcode, đơn vị tính, hình ảnh cơ bản.

Price book mặc định, lịch sử giá, hiệu lực giá và audit.

Tra cứu bằng tên hoặc camera barcode.

Local SQLite, snapshot, delta sync, outbox, retry và trạng thái đồng bộ.

Web Admin cơ bản để import/chỉnh sản phẩm và bảng giá.

Xử lý conflict khi hai admin sửa cùng giá.

Docker local, automated tests, staging và production pipeline.

## 5.2 Release 2 - Bán hàng và khách hàng

Giỏ hàng, hóa đơn, thanh toán tiền mặt/chuyển khoản.

Khách hàng, nhóm khách, nhiều price book và customer override.

Hóa đơn offline, idempotent confirmation, hủy/hoàn cơ bản.

Public/customer price portal có phân quyền.

## 5.3 Release 3 - Nhập hàng, kho và công nợ

Nhà cung cấp, phiếu nhập, giá vốn.

Inventory ledger và stock balance.

Kiểm kê, điều chỉnh, cảnh báo tồn.

Công nợ khách hàng và nhà cung cấp.

Báo cáo doanh thu, giá vốn và lợi nhuận gộp.

## 5.4 Release 4 - AI và thương mại hóa

AI đọc hóa đơn nhập hàng với structured output và bước xác nhận.

Semantic product search bằng embeddings.

Trợ lý báo cáo read-only sử dụng tool calling.

Phát hiện bất thường bằng rule engine và mô hình thống kê.

Onboarding tenant, subscription, usage limits, support tooling và data export.

# 6. Deliverables

| Nhóm | Deliverable |
| --- | --- |
| Product | Project Charter, PRD, user journeys, release backlog, acceptance criteria |
| UX/UI | Mobile-first prototype, design system, accessibility checklist |
| Mobile | Flutter Android app, SQLite local DB, sync engine, barcode scanning |
| Web | Next.js Web Admin và customer/public portal theo phase |
| Backend | NestJS modular monolith, OpenAPI, domain modules, job processing |
| Data | PostgreSQL schema, RLS, migrations, seed, backup/restore runbook |
| AI | AI provider abstraction, invoice extraction prototype, evaluation dataset |
| DevOps | Docker local stack, GitHub Actions CI/CD, staging/prod environments |
| Quality | Automated tests, security tests, pilot report, go-live checklist |
| Portfolio | README, architecture diagrams, demo video, case study và CV summary |

# 7. Chỉ số thành công

## 7.1 North-star metric

North-star metric Tỷ lệ lượt tra cứu trả về đúng giá hiện hành của cửa hàng.

## 7.2 KPI pilot

| Chỉ số | Mục tiêu pilot |
| --- | --- |
| Đúng giá khi tra cứu | ≥ 99,5% sau đối soát |
| Thời gian tra giá từ local cache | Trung vị < 2 giây |
| Thiết bị online nhận thay đổi | 90% trong ≤ 10 giây |
| Thiết bị offline kết nối lại | 100% tải đủ delta bị bỏ lỡ |
| Thay đổi giá có audit | 100% |
| Crash-free sessions | ≥ 99,5% |
| Rò rỉ dữ liệu giữa tenant | 0 sự cố |
| Thao tác gia đình ghi nhận trong app | ≥ 90% sau giai đoạn chuyển đổi |

## 7.3 KPI portfolio

Có ít nhất một cửa hàng thật và nhiều thiết bị sử dụng.

Có staging demo và video end-to-end.

CI status, test strategy, architecture ADR và threat model được công khai phù hợp.

Đo được latency, sync lag, error rate và hiệu quả AI trên bộ dữ liệu đánh giá.

# 8. Yêu cầu phi chức năng

| Nhóm | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Khả dụng | Android trước; giao diện tiếng Việt; thao tác tra giá tối đa ba bước; hỗ trợ người ít dùng công nghệ. |
| Offline | Tra giá và ghi nhận thao tác cốt lõi khi mất mạng; hiển thị rõ dữ liệu gần nhất và trạng thái sync. |
| Bảo mật | JWT, RBAC, tenant isolation, RLS defense-in-depth, least privilege, audit và device revoke. |
| Tin cậy | Idempotency, transaction, retry, outbox, immutable ledger và restore drill. |
| Hiệu năng | Tìm local < 500 ms với 10.000 SKU; API thông thường có mục tiêu p95 < 500 ms ở pilot. |
| Khả năng mở rộng | Thiết kế cho 1-500 cửa hàng theo từng giai đoạn; scale bằng modular monolith trước khi tách service. |
| Quan sát | Structured logs, request_id, operation_id, Sentry, metrics và alerting. |
| AI safety | Structured outputs, confidence, human approval, tenant-safe tools và audit AI requests. |

# 9. Stakeholders và quản trị

| Stakeholder | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Project Sponsor / Chủ cửa hàng | Duyệt mục tiêu, phạm vi pilot và go-live |
| Product Owner | Chốt nghiệp vụ, ưu tiên backlog và nghiệm thu |
| Tech Lead | Kiến trúc, security, quality gate và technical decisions |
| Developer(s) | Mobile, web, backend, database và automated tests |
| QA / Pilot users | Kiểm thử tình huống thật và đối soát dữ liệu |
| Operations | Môi trường, monitoring, backup, incident và release |

## 9.1 Change control

Mọi yêu cầu mới được ghi thành backlog item với giá trị, độ ưu tiên và acceptance criteria.

Không thêm vào Release 1 nếu không trực tiếp cải thiện bảng giá đồng bộ, bảo mật hoặc khả năng vận hành.

Thay đổi kiến trúc quan trọng phải có ADR và đánh giá ảnh hưởng migration, sync và security.

Production release yêu cầu CI pass, staging smoke test và manual approval.

# 10. Kế hoạch thực hiện

| Giai đoạn | Thời lượng tham chiếu | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Discovery & UX | 2-3 tuần | Quy trình thật, prototype, data audit, backlog Release 1 |
| Foundation | 3-4 tuần | Monorepo, auth, tenant, NestJS, local DB, Docker, CI |
| Catalog & Pricing | 4-6 tuần | Sản phẩm, barcode, price history, web admin cơ bản |
| Synchronization | 4-6 tuần | Snapshot, revision, delta, outbox, conflict, realtime notify |
| Pilot hardening | 3-4 tuần | Dữ liệu thật, monitoring, security, backup/restore, UX fixes |
| Sales/Inventory | 6-10 tuần sau pilot | Hóa đơn, payment, ledger, nhập hàng, công nợ |
| AI enhancement | 4-8 tuần theo use case | OCR/vision, semantic search, report assistant |

Ước lượng trên dùng cho lập kế hoạch và phải được hiệu chỉnh sau Discovery. Mục tiêu là hoàn thành vertical slice có giá trị thật, không chạy theo số lượng tính năng.

# 11. Giả định, ràng buộc và rủi ro

## 11.1 Giả định

Gia đình sử dụng Android và có kết nối mạng lại trong ngày.

Pilot ban đầu có dưới 10 người dùng và dưới 10.000 SKU.

Dữ liệu sản phẩm có thể được chuẩn hóa từ giấy/Excel.

Production ban đầu dùng managed services.

AI chỉ được triển khai sau khi có dữ liệu và quy trình review.

## 11.2 Ràng buộc

Đội phát triển nhỏ và dự án cần khả năng hoàn thành.

Mobile phải quản lý được gần như toàn bộ nghiệp vụ thiết yếu.

Không dùng microservices hoặc Kubernetes trước khi có nhu cầu đo được.

Migrations là nguồn sự thật; không sửa production schema thủ công.

Không để AI hoặc client cập nhật trực tiếp dữ liệu tài chính/kho quan trọng.

## 11.3 Rủi ro

| Rủi ro | Mức | Giảm thiểu |
| --- | --- | --- |
| Phạm vi quá lớn | Cao | Khóa Release 1 và phát triển theo vertical slice |
| Mất hoặc trùng giao dịch offline | Critical | Outbox, idempotency, transaction, reconciliation |
| Rò rỉ tenant | Critical | RLS tests, authorization middleware, scoped queries, security review |
| Xung đột đổi giá | Cao | Expected version và conflict UI |
| Dữ liệu ban đầu không sạch | Cao | Import validation, preview và rollback |
| AI trích xuất sai | Cao | Confidence, human approval, evaluation và audit |
| Quá nhiều công nghệ | Cao | NestJS/Next.js cùng TypeScript; AI và jobs theo phase |
| Managed-service lock-in | Trung bình | PostgreSQL chuẩn, SQL migrations, provider abstraction |
| Thiếu thời gian bảo trì | Trung bình | Monitoring, automated tests, runbooks và release discipline |

# 12. Tiêu chí nghiệm thu

## 12.1 Release 1

User chỉ truy cập được store đã được cấp membership.

Admin tạo sản phẩm, barcode và thay đổi giá có lịch sử.

Staff tra giá bằng tên và camera barcode khi online hoặc offline.

Thiết bị online nhận thông báo và kéo delta mới.

Thiết bị offline kết nối lại tải đủ revision bị bỏ lỡ.

Hai admin cùng sửa giá không bị silent overwrite.

Một operation retry không tạo bản ghi trùng.

Owner thu hồi được membership hoặc thiết bị.

Web và mobile hiển thị cùng giá hiện hành.

CI pass, staging smoke test pass, backup/restore được thử nghiệm.

Không còn lỗi Critical/High chưa có phương án xử lý.

Pilot vận hành thực tế tối thiểu hai tuần.

## 12.2 AI feature

AI output tuân thủ schema và lưu model/prompt version.

Dòng độ tin cậy thấp bắt buộc người dùng xác nhận.

Không có thao tác tồn kho hoặc thanh toán tự động trước approval.

Có bộ dữ liệu đánh giá và báo cáo precision/acceptance rate.

# 13. Phê duyệt

| Vai trò | Họ tên | Ngày | Chữ ký |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Sponsor |  |  |  |
| Product Owner |  |  |  |
| Tech Lead |  |  |  |
| Đại diện cửa hàng pilot |  |  |  |

# Tài liệu tham khảo chính thức

[R1] NestJS Documentation - Modules, Providers, Guards and Testing: https://docs.nestjs.com/

[R2] Flutter - Offline-first support and SQL persistence architecture: https://docs.flutter.dev/app-architecture/design-patterns/offline-first

[R3] Supabase - Local Development, Auth, RLS, Realtime and Storage: https://supabase.com/docs

[R4] Docker Compose Documentation: https://docs.docker.com/compose/

[R5] GitHub Actions Documentation: https://docs.github.com/actions

[R6] Next.js App Router Documentation: https://nextjs.org/docs/app

[R7] OpenAI API Documentation: https://platform.openai.com/docs/

[R8] PostgreSQL Documentation - Transactions and Row Security: https://www.postgresql.org/docs/